Dokumentacja projektu grupowego

Harmonogram prac zespołu projektowego

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Etap A - Semestr 1

Cel Ogólny

Stworzyć stabilny MVP z podstawowymi mechanikami gry (np. memory/test), działającą integracją Firebase (logowanie/profil), oraz przygotować dokumentację i plakat.

A1. Analiza i projekt (01.10.2025 - 5.11.2025)

Cele

- Zdefiniować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (lista gier, mechanik, profilów, nagród).

- Zaprojektować architekturę (Flutter + Flame + Firebase - authentication, firestore, storage).

- Przygotować szkice UX / flow gry i model danych.

Produkty

- Specyfikacja wymagań (krótka DPP - wymagania + user stories)

- Diagram architektury + model bazy (Firestore)

- Wireframes (makiety ekranów)

Kryteria akceptacji

- Zatwierdzona lista funkcji MVP (przez kierownika i zespół).

- Diagramy i DPP dostępne w repo.

- Plan testów użytkownika przygotowany.

Główne zadania

- Planowanie i przygotowanie projektu.

- Spisanie user stories i backlogu.

- Przygotowanie repo, CI, struktury projektu Flutter/Flame.

- Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów).

- Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu (np. czas reakcji, płynność animacji, satysfakcja gracza w testach)

A2.  Implementacja podstawowych mechanik gry (06.11.2025 - 3.12.2025)

Cele

- Utworzyć projekt Flutter z podstawową strukturą gry w silniku Flame.

- Zaimplementować pierwszy typ gry (np. memory) z działającą logiką i prostym UI.

- Zapewnić działanie na Androidzie i iOS (kompilacja, testy na emulatorach).

- Przygotować system punktacji lokalnej i pierwszą wersję profilu użytkownika.

Produkty

- Wczesna wersja aplikacji (build Android i iOS).

- Repo z działającym kodem i instrukcją uruchomienia.

- Screeny lub Krótkie wideo / demo z działania gry (w celu dokumentacji / jako materiał do prezentacji).

Kryteria akceptacji

- Gra działa na emulatorze Androida i iOS (bez krytycznych błędów).

- Użytkownik może ukończyć jedną rundę gry i zobaczyć wynik.

- Kod projektu dostępny w repozytorium.

Główne zadania

- Utworzenie projektu Flutter i integracja Flame Engine.

- Implementacja głównego loopu gry i logiki poziomów.

- Przygotowanie ekranów: menu / ekranu początkowego, start, wynik.

- Testy kompatybilności Android/iOS.

- Usprawnienia UX (responsywność, rozmiary ekranów).

A3. Integracja z Firebase i rozwinięcie MVP (4.12.2025 - 07.01.2026)

Cele

- Zaimplementować logowanie użytkownika (Firebase Auth).

- Umożliwić zapisywanie wyników i postępów w Firestore.

- Rozszerzyć grę o drugi tryb (np. test matematyczny / quiz).

- Ustabilizować wersję MVP na Android i iOS.

Produkty

- Działający MVP (wersja wewnętrzna APK/IPA).

- Repozytorium z pełnym kodem źródłowym i instrukcją uruchomienia.

- Zestaw testów manualnych dla kluczowych funkcji.

Kryteria akceptacji

- Logowanie i zapis wyników działają poprawnie (Firebase Auth + Firestore).

- MVP działa na urządzeniach z Androidem i iOS-em.

- Przejście podstawowych scenariuszy gry bez błędów krytycznych.

Główne zadania

- Integracja Firebase Auth i Firestore.

- Weryfikacja i testy synchronizacji danych.

- Implementacja drugiego trybu gry (quiz/test).

- Naprawa błędów z testów A2, optymalizacja animacji.

- Wstępne testy użytkowników (wewnętrzne).

- Przygotowanie planu backupu danych i wersjonowania konfiguracji Firebase.

A4. Dokumentacja I semestru i plakat (08.01.2026 — 21.01.2026)

Cele

- Ukończyć wersję DPP i DTP (stan na koniec semestru I).

- Przygotować plakat informacyjny (wersja I).

- Przeprowadzić testy z użytkownikami.

Produkty

- DPP (wersja I), DTP (wersja I).

- Plakat informacyjny (wersja I).

- Raport z testów użytkowników.

- Prezentacja Wyników pracy z semestru I (.pptx).

- Archiwum wersji kodu.

Kryteria akceptacji

- DPP i DTP zawierają wszystkie punkty ze wzorca dokumentu.

- Plakat zgodny ze wzorcem i zatwierdzony przez zespół.

- Wyniki testów w dokumentacji (opis błędów i poprawek).

- Prezentacja zawierająca wszystkie wymagane elementy.

Główne zadania

- Uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej.

- Podsumowanie wyników testów MVP.

- Opracowanie plakatu zgodnie ze wzorem.

- Opracowanie prezentacji projektu.

- Archiwizacja materiałów semestru I.