Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

| Nazwa i akronim projektu: Gra Edukacyjna do Nauki Tabliczki Mnożenia - GENTM |  | Zleceniodawca: dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-394 |  | Kierownik projektu: Lidia Zawrzykraj |  | Opiekun projektu: dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP |  | Nr wersji: 1.5 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Lidia Zawrzykraj |  | Data pierwszego sporządzenia: 28.10.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2026 |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 1.00 | wstępna wersja | całość | Lidia Zawrzykraj |  | 28.10.2025 |
| 1.01 | uzupełnienie podpunktów | całość | Lidia Zawrzykraj |  | 04.11.2025 |
| 1.1 | Uzupełnienie podziału zadań i ról | Pkt 6 | Marta Kociszewska |  | 15.01.2026 |
| 1.2 | Uzupełnienie wymagań i kryteriów akceptacji | Pkt 7 | Marta Kociszewska |  | 16.01.2026 |
| 1.3 | Uzupełnienie postanowień | Pkt 8 | Marta Kociszewska |  | 20.01.2026 |
| 1.4 | Dodanie raportów ze spotkań, uzupełnienie tabeli z dokumentami | Pkt 9, 10 | Marta Kociszewska |  | 20.01.2026 |
| 1.5 | Ogólne poprawki | Całość | Lidia Zawrzykraj |  | 26.01.2026 |

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3

1.1	Cel dokumentu	3

1.2	Odbiorcy	3

1.2.1	Zleceniobiorca: Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych	3

1.2.2	Członkowie zespołu:	3

1.2.3	Osoby do których ma dotrzeć dokument:	3

1.3	Terminologia	3

2	Cel i założenia projektu	4

2.1	Cel projektu	4

2.2	Założenia projektu	4

2.2.1	Zakres projektu	4

2.2.2	Główne założenia	4

2.2.3	Główne wymagania	4

2.2.4	Elementy składowe produktu	4

2.2.5	Wstępnie planowany zakres prac	4

3	Organizacja projektu	5

3.1	Zespół projektowy	5

3.2	Nadzór nad projektem	5

3.3	Infrastruktura komunikacyjna	5

3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	6

4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	7

5	Harmonogram prac zespołu projektowego	8

5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	8

5.1.1	Etap A – Semestr 1	8

6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	10

6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	10

6.1.1	A1 - Spisanie user stories, backlogu i kryteriów akceptacji.	10

6.1.2	A1 - Przygotowanie repozytorium, struktury projektu Flutter/Flame	10

6.1.3	A1 - Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów)	10

6.1.4	A1 - Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu	10

6.1.5	A1 - Diagram architektury + model bazy (Firestore)	10

7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	11

7.1	Ogólny opis planowanego produktu	11

7.2	Wymagania minimalne dla produktu	11

7.3	Warunki odbioru	12

8	Postanowienia	12

8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	12

9	Raport aktywności zespołu projektowego semestr I – rezultaty projektu	13

9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia 09.10.2025 21:15 - Discord	13

9.2	Spotkanie projektowe zespołu dnia 17.10.2025 10:00 - Discord	13

9.3	Spotkanie projektowe zespołu dnia 24.10.2025 09:15 - Osobiście	13

9.4	Spotkanie projektowe zespołu dnia 31.10.2025 12:30 - Discord	13

9.5	Spotkanie projektowe zespołu dnia 04.11.2025 10:00 - Osobiście	14

9.6	Spotkanie z opiekunem dnia 05.11.2025 10:00 - Osobiście	14

9.7	Spotkanie z opiekunem dnia 03.12.2025 10:00 - Osobiście	14

9.8	Spotkanie projektowe zespołu dnia 15.12.2025 11:00 - Osobiście	14

9.9	Spotkanie projektowe zespołu dnia 12.01.2026 15:00 – Osobiście	14

9.10	Spotkanie projektowe zespołu dnia 21.01.2026 10:00 - Osobiście	15

9.11	Spotkanie z opiekunem dnia 26.01.2026 12:00 - Osobiście	15

9.12	Spotkanie z opiekunem dnia 28.12.2025 10:00 - Osobiście	15

10	Wykaz dokumentów wytworzonych w I semestrze	15

# Wprowadzenie - o dokumencie

## Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.

- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka

- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta

- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.

- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

## Odbiorcy

### Zleceniobiorca: Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych

### Członkowie zespołu:

1. Lidia Zawrzykraj

2. Marta Kociszewska

3. Piotr Kierznowski

4. Weronika Kankowska

### Osoby do których ma dotrzeć dokument:

1. dr inż. Sławomir Gajewski

2. dr inż. Arkadiusz Szewczyk

3. dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk

## Terminologia

- Akronim projektu: GENTM - Gra Edukacyjna do Nauki Tabliczki Mnożenia

- Wireframe - szkic ekranów aplikacji, który przedstawia strukturę i rozmieszczenie elementów interfejsu, takich jak przyciski, menu czy pola tekstowe.

- Użytkownik - osoba korzystająca z aplikacji w celu nauki tabliczki mnożenia.

- Poziom (lekcja) - teoria + zestaw zadań dotyczących jednego działania (np. mnożenie przez 1, mnożenie przez 2 itd.) + test, odblokowywany po ukończeniu poprzedniego.

- Postać nauczyciela - element gry pełniący funkcję przewodnika i motywatora użytkownika

- Frontend - część aplikacji odpowiedzialna za interfejs użytkownika

- Backend - część aplikacji odpowiedzialna za przetwarzanie danych i logikę gry

- MVP - Minimum Viable Product, bazowa wersja aplikacji, skupiona na kluczowej wartości dla użytkownika

- Issue - zadanie do wykonania przez członka lub członków zespołu

- Pull request / PR - w GitHubie to propozycja wprowadzenia zmian do repozytorium, która umożliwia ich przegląd, dyskusję i zatwierdzenie przed scaleniem z główną gałęzią.

- Commit - zapis zmian w repozytorium, który utrwala konkretny stan plików wraz z opisem wprowadzonych modyfikacji.

- Conversation - wątek dyskusji pod issue, pull requestem lub commitem, w którym użytkownicy komentują zmiany, zgłaszają uwagi i podejmują decyzje dotyczące projektu.

- Code Review - proces wzajemnego sprawdzania kodu przez członków zespołu w celu zapewnienia jego jakości i kompatybilności.

- Offline-first - oznacza, że aplikacja projektowana jest z myślą o pełnej funkcjonalności bez dostępu do sieci, gdzie lokalna baza danych stanowi główne źródło prawdy dla interfejsu użytkownika. Synchronizacja z chmurą odbywa się w tle jako proces wtórny, zapewniając spójność danych i możliwość pracy na wielu urządzeniach bez przerywania rozgrywki przy braku internetu.

- Grywalizacja - wykorzystanie mechanizmów znanych z gier (punkty, odznaki, rankingi, streaki) w celu zwiększenia zaangażowania użytkownika w naukę.

- Streak - liczba dni z rzędu, w których użytkownik korzystał z aplikacji, służąca jako wskaźnik regularności i element motywacyjny.

- User Stories - krótkie opisy funkcjonalności z perspektywy użytkownika, służące do definiowania wymagań.

- Branching - zasady tworzenia i zarządzania odgałęzieniami kodu w systemie kontroli wersji (GitHub).

# Cel i założenia projektu

## Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie interaktywnej aplikacji edukacyjne w formie gry, która w atrakcyjny sposób będzie wspierać dzieci w procesie nauki i utrwalaniu tabliczki mnożenia. Gra ma za zadanie wspierać rozwój umiejętności matematycznych poprzez zabawę, motywację do regularnych ćwiczeń oraz elementy rywalizacji.

## Założenia projektu

### Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie i implementację aplikacji mobilnej z elementami grywalizacji, umożliwiającej:

- logowanie i tworzenie konta użytkownika

- realizację lekcji i poziomów odpowiadających kolejnym zakresom tabliczki mnożenia (mnożenie przez 1, 2, 3, …, 10)

- lekcje teoretyczne, ćwiczenia w postaci mini gier oraz testu umiejętności na koniec każdego poziomu

- odblokowanie nowych poziomów po ukończeniu poprzednich

- ranking streaków, odznaki

- postać nauczyciela/przewodnika, która prowadzi użytkownika przez kolejne etapy nauki

### Główne założenia

- Aplikacja ma być intuicyjna, angażująca, kolorowa – atrakcyjna wizualnie, z prostym interfejsem przyjaznym dla dzieci

- Użytkownik uczy się poprzez krótkie sesje – powtórki

- Nauka odbywa się w sposób progresywny – kolejne poziomy odblokowywane są dopiero po opanowaniu poprzednich

- Zastosowane elementy motywujące w postaci rankingu, odznak.

### Główne wymagania

- System kont użytkowników z autoryzacją (rejestracja, logowanie, zmiana hasła)

- Baza danych przechowująca informacje o postępach graczy

- Moduł lekcji z dynamicznym generowaniem zadań

- Zrozumiały i intuicyjny interfejs użytkownika

- Responsywność interfejsu (działanie na różnych urządzeniach)

### Elementy składowe produktu

- Interfejs użytkownika

- Warstwa graficzna i dźwiękowa

- Logika aplikacji (system poziomów, odblokowywanie etapów, streaki, progres nauki, ranking, odznaki)

- System kont i przechowywania danych

### Wstępnie planowany zakres prac

- Analiza wymagań i opracowanie projektu interfejsu

- Przygotowanie bazy danych użytkowników i wyników

- Implementacja logowania, rejestracji i walidacji danych

- Stworzenie modułu lekcji i quizów z obsługą poziomów

- Dodanie postaci nauczyciela i elementów grywalizacji

- Testy funkcjonalne i użytkowe

- Przygotowanie dokumentacji projektu.

# Organizacja projektu

## Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| Lp. | Imię i nazwisko członka zespołu | Rola w projekcie | E-mail kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lidia Zawrzykraj | Kierownik Projektu / Pomoc reszcie członków grupy (Backend/Frontend) | s198257@student.pg.edu.pl |
| 2 | Marta Kociszewska | Backend | s198143@student.pg.edu.pl |
| 3 | Piotr Kierznowski | Full-stack | s197652@student.pg.edu.pl |
| 4 | Weronika Kankowska | Frontend | s198226@student.pl.edu.pl |

## Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry | Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych |
| --- | --- |

| Opiekun | dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk | e-mail: Barbara.stwarz-graczyk@pg.edu.pl |
| --- | --- | --- |
| Klient | dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk | e-mail: Barbara.stwarz-graczyk@pg.edu.pl |
| Koordynator katedralny | dr inż. Arkadiusz Szewczyk | e-mail: arkadiusz.szewczyk@pg.edu.pl |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

## Infrastruktura komunikacyjna

- Spotkania z opiekunem projektu

Spotkania grupy projektowej z opiekunem projektu odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca (jeżeli jest to nie możliwe wtedy w następną dostępną środę) o godzinie 10:00 Budynku A Wydziału Elektroniki - p.: Telekomunikacji i Informatyki - p.: 449

- Komunikacja z klientem/opiekunem

Za komunikację z opiekunem projektu odpowiada kierownik projektu. Odbywa się drogą mailową oraz poprzez spotkania na żywo jw.

- Postępy w projekcie

Opiekun projektu dostaje informacje zbiorcze na spotkaniach osobistych oraz może obserwować postępy w pracy poprzez udostępnione repozytorium na GitHubie.

- Spotkania grupy projektowej

Spotkania wewnętrzne członków grupy odbywają się ok. raz w tygodniu w formie fizycznej lub online w terminie ustalonym przez członków grupy.

- Sposoby komunikacji między członkami grupy

Członkowie grupy komunikują się poprzez kanał na Discordzie oraz poprzez repozytorium na GitHubie (issues, conversations, code review itd.)

- Wersjonowania i przekazywanie kodu

Wersjonowanie jak i generalny dostęp do kodu i dokumentacji będą się odbywały poprzez repozytorium na GitHubie.

- Koordynacja i rozwiązywanie problemów

Koordynatorem projektu jest kierownik projektu, który przypisuje zadania, sprawdza kompatybilność kodu oraz informuje pozostałych członków projektu o potencjalnych problemach i koniecznych korektach.

- Dokumentacja

Dokumentacja w postaci DPP i DTP jest tworzona przez wszystkich członków zespołu. Pozostałe dokumenty takie jak plakat, projekt bazy danych itp. są tworzone przez wyznaczonych członków grupy projektowej i zatwierdzane przez kierownika zespołu (oraz pozostałych członków zespołu, jeżeli jest taka konieczność).

## Zarządzanie jakością w projekcie

- Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu

Każdy etap prac będzie poddawany weryfikacji pod kątem poprawności działania, zgodności z wymaganiami oraz intuicyjności dla użytkownika. Testy funkcjonalne będą przeprowadzane po ukończeniu każdej głównej funkcjonalności, m.in. logowania, systemu poziomów, quizów, rankingu itd.

- Kontrola dokumentacji

Każdy dokument tworzony w ramach projektu będzie sprawdzany przez inną osobę niż autor, w celu wychwycenia błędów, niejasności lub braków. Przed przekazaniem dokumentów do serwisu projektowego nastąpi ich ostateczna weryfikacja przez opiekuna projektu.

- Kontrola wykonywanych prac przez członków zespołu

Prace będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem podziału zadań. Każdy członek zespołu będzie odpowiedzialny za konkretny obszar, a postępy będą omawiane podczas regularnych spotkań kontrolnych. W trakcie spotkań omawiane będą ewentualne problemy oraz proponowane poprawki.

- Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań

Na bieżąco będą konsultowane z opiekunem projektu kluczowe decyzje dotyczące funkcjonalności i sposobu działania aplikacji. Regularne prezentacje postępów umożliwią ocenę zgodności projektu z pierwotnymi założeniami oraz wprowadzenie niezbędnych korekt.

- Testy końcowe i ewaluacja projektu

Po zakończeniu implementacji przeprowadzone zostaną testy użytkownika w celu sprawdzenia, czy aplikacja jest intuicyjna, motywująca i spełnia funkcję edukacyjną. Uwagi testerów zostaną wykorzystane do wprowadzenia poprawek w implementacji.

# Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka | Ocena prawdop. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyjazd członka zespołu | 30% | Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/ oprogramowania wytworzonej przez tą osobę. | Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu. |
| 2. | Problemy z komunikacją w zespole | 20% | Opóźnienia w realizacji zadań. Nieporozumienia w zakresie obowiązków. | Ustalony harmonogram spotkań, korzystanie z komunikatorów zespołowych (Discord), jasny podział ról. |
| 3. | Opóźnienia w realizacji zadań | 60% | Przesunięcie terminów oddania części projektu. Niepełna funkcjonalność. | Opracowanie harmonogramu z buforem czasowym, priorytetyzacja zadań. |
| 4. | Utrata danych lub uszkodzenie plików projektu | 20% | Konieczność ponownego wykonania części prac. | Regularne commitowanie zmian na GitHubie. |
| 5. | Błędy techniczne w aplikacji | 60% | Niefunkcjonujące moduły. Niezadowolenie użytkowników. | Systematyczne testowanie kodu, poprawki po każdej iteracji. |

# Harmonogram prac zespołu projektowego

## Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

### Etap A – Semestr 1

Cel Ogólny

Stworzyć stabilny MVP z podstawowymi mechanikami gry (np. memory/test), działającą integracją Firebase (logowanie/profil), oraz przygotować dokumentację i plakat.

A1. Analiza i projekt (01.10.2025 - 5.11.2025)

Cele

- Zdefiniować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (lista gier, mechanik, profilów, nagród).

- Zaprojektować architekturę (Flutter + Flame + Firebase - authentication, firestore, storage).

- Przygotować szkice UX / flow gry i model danych.

Produkty

- Specyfikacja wymagań (krótka DPP - wymagania + user stories)

- Diagram architektury + model bazy (Firestore)

- Wireframes (makiety ekranów)

Kryteria akceptacji

- Zatwierdzona lista funkcji MVP (przez kierownika i zespół).

- Diagramy i DPP dostępne w repozytorium.

- Plan testów użytkownika przygotowany.

Główne zadania

- Planowanie i przygotowanie projektu.

- Spisanie user stories i backlogu.

- Przygotowanie repozytorium, struktury projektu Flutter.

- Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów).

- Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu (np. funkcjonalność, płynność animacji, satysfakcja gracza w testach)

A2.  Implementacja podstawowych mechanik gry (06.11.2025 - 3.12.2025)

Cele

- Utworzyć projekt Flutter.

- Zaimplementować pierwszy typ gry (np. memory) z działającą logiką i prostym UI.

- Zapewnić działanie na Androidzie i iOS (kompilacja, testy na emulatorach).

- Przygotować system punktacji lokalnej i pierwszą wersję profilu użytkownika.

Produkty

- Wczesna wersja aplikacji (build Android i iOS).

- Repozytorium z działającym kodem.

Kryteria akceptacji

- Gra działa na emulatorze Androida i iOS (bez krytycznych błędów).

- Użytkownik może ukończyć jedną rundę gry i zobaczyć wynik.

- Kod projektu dostępny w repozytorium.

Główne zadania

- Utworzenie projektu Flutter.

- Implementacja głównych funkcjonalności i logiki poziomów.

- Przygotowanie ekranów: menu / ekranu początkowego, start, wynik.

- Testy kompatybilności Android/iOS.

A3. Integracja z Firebase i rozwinięcie MVP (4.12.2025 - 21.01.2026) – Etap rozszerzony na kolejny semestr (Etap B - Semestr 2)

Cele

- Wprowadzenie abstrakcyjnej architektury managerów rund rozróżniającej tryb ćwiczeń (Practice) od egzaminu (Exam).

- Implementacja i unifikacja trzech typów rozgrywki: Multiple Choice, Typed Answer oraz Pairs.

- Pełne wdrożenie Firebase (Auth, Firestore, Functions) w celu autoryzacji, zarządzania profilem i synchronizacji danych użytkownika.

- Zapewnienie ciągłości działania aplikacji i zapisu wyników przy braku połączenia internetowego dzięki synchronizacji lokalnej bazy Hive z Firestore.

- Umożliwienie edycji profilu z zachowaniem unikalności nicków oraz zabezpieczenie danych za pomocą reguł Firestore.

Produkty

- Zasoby Firebase.

- Repozytorium z pełnym kodem źródłowym.

- Dokumentacja.

Kryteria akceptacji

- Logowanie i zapis wyników działają wg założeń (Firebase Auth + Firestore).

- MVP działa na urządzeniach z Androidem i iOS-em.

- Przejście podstawowych scenariuszy gry bez błędów krytycznych.

Główne zadania

- Integracja Firebase Auth i Firestore.

- Synchronizacja danych.

- Rozwój Logiki i UI Gier.

- Backupu danych i wersjonowanie konfiguracji Firebase.

A4. Dokumentacja I semestru i plakat (21.01.2026 - 30.01.2026)

Cele

- Ukończyć wersję DPP i DTP (stan na koniec semestru I).

- Przygotować plakat informacyjny.

- Przeprowadzić testy z użytkownikami.

Produkty

- DPP, DTP.

- Plakat informacyjny.

- Prezentacja Wyników pracy z semestru I (.pptx).

- Archiwum wersji kodu.

Kryteria akceptacji

- DPP i DTP zawierają wszystkie punkty ze wzorca dokumentu.

- Plakat zgodny ze wzorcem i zatwierdzony przez zespół i opiekuna.

- Prezentacja zawierająca wszystkie wymagane elementy.

Główne zadania

- Uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej.

- Opracowanie plakatu zgodnie ze wzorem.

- Opracowanie prezentacji projektu.

- Archiwizacja materiałów semestru I.

# Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

## Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

### A1 - Spisanie user stories, backlogu i kryteriów akceptacji.

Osoby odpowiedzialne: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Przygotowanie repozytorium, struktury projektu Flutter/Flame

Osoby odpowiedzialne: Piotr Kierznowski

### A1 - Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów)

Osoby odpowiedzialne: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu

Osoby odpowiedzialne: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Diagram architektury + model bazy (Firestore)

Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.6	A1 - Wireframes
		Osoby odpowiedzialne: Weronika Kankowska, Lidia Zawrzykraj

6.1.7	A2 - Przygotowanie projektu Flutter i integracja Flame Engine
		Osoby odpowiedzialne: Piotr Kierznowski

6.1.8	A2 - Implementacja głównych funkcjonalności gry i logiki poziomów
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.9	A2 - Przygotowanie ekranów: menu / ekranu początkowego, start, wynik
		Osoby odpowiedzialne: Weronika Kankowska

6.1.10	A2 - Testy kompatybilności Android/iOS
		Osoby odpowiedzialne: Lidia Zawrzykraj

6.1.11	A3 - Integracja Firebase Auth i Firestore
		Osoby odpowiedzialne: Piotr Kierznowski, Marta Kociszewska

6.1.12	A3 - Synchronizacja danych
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.13	A3 - Rozwój logiki i UI gier
		Osoby odpowiedzialne: Lidia Zawrzykraj, Piotr Kierznowski, Weronika Kankowska, Marta Kociszewska

6.1.14	A3 - Backup danych i wersjonowanie konfiguracji Firebase
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.15	A4 - Uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Lidia Zawrzykraj

6.1.16	A4 - Opracowanie plakatu zgodnie ze wzorem
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska

6.1.17	A4 - Opracowanie prezentacji projektu
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska

6.1.18	A4 - Archiwizacja materiałów semestru I
		Osoby odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Lidia Zawrzykraj

# Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

## Ogólny opis planowanego produktu

Planowanym produktem jest interaktywna gra edukacyjna służąca do nauki tabliczki mnożenia w atrakcyjny i angażujący sposób. Aplikacja ma na celu wspomaganie dzieci w wieku szkolnym w utrwalaniu umiejętności mnożenia poprzez zabawę.

Główne cechy produktu:

- podział nauki na poziomy odpowiadające kolejnym działaniom (mnożenie przez 1, przez 2, przez 3 itd.);

- system odblokowywania kolejnych poziomów dopiero po ukończeniu poprzednich;

- postać nauczyciela (przewodnika) prowadząca użytkownika przez lekcje;

- quizy i mini-gry sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia;

- elementy grywalizacji: punkty, osiągnięcia, poziomy doświadczenia i ranking graczy;

- system logowania pozwalający zapisywać postępy użytkownika;

- intuicyjny interfejs dopasowany do dzieci (kolorowy, prosty i przyjazny)

- komunikaty zwrotne informujące o błędach lub sukcesach (np. poprawne/niepoprawne odpowiedzi, nieprawidłowy login itp.).

Produkt będzie dostępny jako aplikacja mobilna umożliwiająca naukę w trybie indywidualnym.

## Wymagania minimalne dla produktu

Wymagania te definiują bazową funkcjonalność MVP, którą zespół zobowiązał się dostarczyć:

- Obsługa trzech trybów edukacyjnych: Aplikacja musi umożliwiać naukę poprzez grę Memory, Quiz wyboru (1 z 4) oraz Test Otwarty z wpisywaniem odpowiedzi.

- System autoryzacji i profili: Użytkownik musi mieć możliwość utworzenia konta i zalogowania się przy użyciu adresu e-mail (integracja z Firebase Auth).

- Architektura Offline-First: Aplikacja musi umożliwiać przeprowadzenie sesji gry bez dostępu do Internetu i zapisywać wyniki lokalnie.

- Synchronizacja danych: Po odzyskaniu połączenia z siecią, wyniki zapisane lokalnie muszą zostać automatycznie przesłane do chmury (Firebase Firestore).

- Wieloplatformowość: Kod źródłowy musi pozwalać na zbudowanie działającej wersji aplikacji na systemy Android oraz iOS.

- Responsywność interfejsu: UI musi poprawnie wyświetlać się na różnych rozdzielczościach ekranów telefonów.

- Mechanika Progresji: System odblokowywania kolejnych etapów nauki. Warunkiem odblokowania poziomu N+1 jest pozytywne zaliczenie testu (egzaminu) na poziomie N.

- System rywalizacji: Wprowadzenie rankingów opartych na danych z Firestore, umożliwiający porównywanie wyników między użytkownikami

Metody weryfikacji:

- Testy manualne: Przejście pełnych scenariuszy użytkownika (od rejestracji po zakończenie gry) na fizycznych urządzeniach i emulatorach

- Inspekcja bazy danych: Weryfikacja w konsoli Firebase, czy dokumenty tworzą się poprawnie po synchronizacji

## Warunki odbioru

Projekt zostanie uznany za zrealizowany zgodnie z założeniami etapu A (Semestr 1) pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

- Stabilność MVP: Aplikacja przechodzi bez błędów krytycznych główne scenariusze: logowanie - wybór poziomu - rozgrywka - zapis wyniku.

- Poprawność Synchronizacji: Testy wykazują, że dane zapisane w trybie offline są poprawnie przesyłane do bazy Firestore niezwłocznie po uzyskaniu połączenia z Internetem.

- Zgodność Modelu Danych: Struktura w Firebase jest zgodna z zaplanowaną architekturą.

- Dostępność Repozytorium: Pełny kod źródłowy z udokumentowaną historią zmian (Issues/PRs) znajduje się w repozytorium GitHub.

- Zatwierdzenie Dokumentacji: Dokumenty DTP i DPP są spójne z faktycznie zaimplementowanymi modułami i zostały zaakceptowane przez opiekuna projektu.

- Prezentacja Wyników: Przygotowano plakat informacyjny oraz prezentację (.pptx) rzetelnie podsumowującą osiągnięte kamienie milowe.

# Postanowienia

## Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Na podstawie prac zrealizowanych w Etapie A oraz analizy bieżącego stanu projektu, zespół podjął następujące decyzje dotyczące dalszego rozwoju aplikacji:

- Przesunięcie terminu pełnej integracji z usługami Firebase: Ze względu na niespodziewanie duży nakład pracy związany z implementacją autorskiego systemu synchronizacji danych w trybie offline-first, podjęto decyzję o przeniesieniu pełnej integracji zaawansowanych modułów backendowych (w tym funkcji administracyjnych) na drugi semestr. Priorytetem w obecnym etapie było zapewnienie stabilności fundamentów technicznych i płynności mechanik gier w wersji MVP.

- Przeniesienie implementacji lekcji teoretycznych

- Przeniesienie pogłębionych testów użytkowników: Z uwagi na ograniczony czas w końcowej fazie pierwszego semestru oraz chęć przeprowadzenia badań na produkcie o wyższej dojrzałości technologicznej (uwzględniającym system progresji poziomów), kompleksowe testy z grupą docelową (dzieci) zostaną zrealizowane w początkowej fazie drugiego semestru.

# Raport aktywności zespołu projektowego semestr I – rezultaty projektu

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 09.10.2025 21:15 - Discord

Agenda:

- Wstępne ustalenia projektowe

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Wstępne funkcjonalności aplikacji: ranking, statystyki, odznaki/puchary, gry typu: memory/połącz, testy/powtórki, postać prowadząca/nauczyciel, zwiększana trudność z czasem, poziomy, profil użytkownika, statystyki.

Kolejne spotkanie:

Data: 17.11.2025, 10:00

Cel: Stworzenie harmonogramu.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 17.10.2025 10:00 - Discord

Agenda:

- Ustalenie harmonogramu pracy na semestr 1

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Drobne poprawki w harmonogramie.

Deadline: 24.10.2025, 09:15

Kolejne spotkanie:

Data: 24.10.2025, 09:15

Cel: przypisanie zadań z etapu A1 do członków grupy projektowej.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 24.10.2025 09:15 - Osobiście

Agenda:

- Przypisanie zadań z etapu A1 do członków grupy projektowej.

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Piotr Kierznowski - repozytorium.

Piotr Kierznowski, Marta Kociszewska - Struktura bazy danych

Weronika Kankowska, Lidia Zawrzykraj – Wireframes

Lidia Zawrzykraj - backlog, kryteria akceptacji

Kolejne spotkanie:

Data: 31.10.2025, 12:30

Cel: Omówienie postępów pracy.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 31.10.2025 12:30 - Discord

Agenda:

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A1

- Omówienie Interfejs vs baza danych

- Ustalenie kolejnych terminów

Najważniejsze ustalenia:

Wprowadzić poprawki w bazie danych ustalone na spotkaniu.

Dokończyć wireframe’y aby odpowiadały ustaleniom w wymaganiach funkcjonalnych.

Deadline: 4.11.2025, 10:00

Kolejne spotkanie:

Data: 4.11.2025, 10:00

Cel: podsumowanie etapu A1

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 04.11.2025 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A1

- Omówienie Interfejs vs baza danych

- Ustalenie kolejnych terminów

Najważniejsze ustalenia:

Wprowadzić poprawki w bazie danych ustalone na spotkaniu.

Dokończyć wireframe’y aby odpowiadały ustaleniom w wymaganiach funkcjonalnych.

Deadline: 4.11.2025, 10:00

Kolejne spotkanie:

Data: 5.11.2025, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A1.

## Spotkanie z opiekunem dnia 05.11.2025 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Przedstawienie efektów pracy z etapu A1

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A2

Kolejne spotkanie:

Data: 3.12.2025, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A2

## Spotkanie z opiekunem dnia 03.12.2025 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Omówienie efektów pracy z etapu A2

Kolejne spotkanie:

Data: 15.12.2026, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A3, przedstawienie gotowego produkty, prezentacji i plakatu, weryfikacja i akceptacja dokumentacji

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 15.12.2025 11:00 - Osobiście

Agenda:

- Omówienie podziału pracy w etapie A3

Kolejne spotkanie:

Data: 21.01.2026, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A3, przedstawienie gotowego produkty, prezentacji i plakatu, weryfikacja i akceptacja dokumentacji

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 12.01.2026 15:00 – Osobiście

Agenda:

- Omówienie postępów pracy z etapu A3

Kolejne spotkanie:

Data: 21.01.2026, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A3

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 21.01.2026 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Przedstawienie efektów pracy z etapu A3

- Przedstawienie Pierwszej wersji prezentacji

Najważniejsze ustalenia:

Ustalenie co należy poprawić w prezentacji.

Kolejne spotkanie:

Data: 26.01.2026, 12:00

Cel: Omówienie dokumentacji

## Spotkanie z opiekunem dnia 26.01.2026 12:00 - Osobiście

Agenda:

- Omówienie dokumentacji

Najważniejsze ustalenia:

Ustalenie co należy poprawić w dokumentacji.

Kolejne spotkanie:

Data: 28.01.2026, 10:00

Cel: Weryfikacja i akceptacja plakatu i dokumentacji

## Spotkanie z opiekunem dnia 28.12.2025 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Próba prezentacji

Kolejne spotkanie:

Data: 3.02.2026, 08:40

Cel: Prezentacja wyników pracy z semestru 1

# Wykaz dokumentów wytworzonych w I semestrze

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku umieszczonego w SPG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Harmonogram Pracy na 1 Semestr | harmonogram_pracy_zespolu_projektowego.docx |
| 2 | Dokumentacja techniczna projektu | PG_WETI_DTP_wer.1.51.docx |
| 3 | Plakat | PG_WETI_Plakat.docx |
| 4 | Prezentacja | Projekt_grupowy.pptx |