Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

| Nazwa i akronim projektu: Gra Edukacyjna do Nauki Tabliczki Mnożenia - GENTM |  | Zleceniodawca: dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-394 |  | Kierownik projektu: Lidia Zawrzykraj |  | Opiekun projektu: dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP |  | Nr wersji: 1.01 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Lidia Zawrzykraj |  | Data pierwszego sporządzenia: 28.10.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 1.00 | wstępna wersja | całość | Lidia Zawrzykraj |  | 28.10.2025 |
| 1.01 | uzupełnienie podpunktów | całość | Lidia Zawrzykraj |  | 04.11.2025 |
| 1.1 | Uzupełnienie podziału zadań i ról | Pkt 6 | Marta Kociszewska |  | 15.01.2026 |
| 1.2 | Uzupełnienie wymagań i kryteriów akceptacji | Pkt 7 | Marta Kociszewska |  | 16.01.2026 |
| 1.3 | Uzupełnienie postanowień | Pkt 8 | Marta Kociszewska |  | 20.01.2026 |
| 1.4 | Dodanie raportów ze spotkań, uzupełnienie tabeli z dokumentami | Pkt 9, 10 | Marta Kociszewska |  | 20.01.2026 |

{UWAGA: dokumentacja procesu projektowania dokumentuje proces realizacji projektu i zarządzania projektem; w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem, można zakres dokumentu rozszerzać, dodawać nowe punkty, jeśli są potrzebne itp.; harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie; należy pamiętać, że dokument niniejszy powstaje sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, więc niektóre punkty mogą być wymagane wcześniej, a niektóre później}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	4

1.1	Cel dokumentu	4

1.2	Odbiorcy	4

1.3	Terminologia	4

2	Cel i założenia projektu	4

2.1	Cel projektu	4

2.2	Założenia projektu	4

2.2.1	Tytuł podpunktu	4

3	Organizacja projektu	5

3.1	Zespół projektowy	5

3.2	Nadzór nad projektem	5

3.3	Infrastruktura komunikacyjna	5

3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	6

4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	6

5	Harmonogram prac zespołu projektowego	7

5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	7

5.1.1	Etap A (nazwa etapu)	7

5.1.2	Etap B (nazwa etapu)	7

6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	7

6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	7

6.1.1	Nazwa zadania/roli	7

6.1.2	Nazwa zadania/roli	7

7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	7

7.1	Ogólny opis planowanego produktu	7

7.2	Wymagania minimalne dla produktu	7

7.3	Warunki odbioru	7

8	Postanowienia	8

8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	8

8.2	Inne postanowienia	8

9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	8

9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia ...	8

9.2	Spotkanie z opiekunem dnia ...	8

9.3	Spotkanie z klientem dnia ...	8

10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	8

10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	8

10.2	Opis ogólny projektu	8

10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	9

10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	9

10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	9

10.6	Osiągnięte wyniki	9

10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	9

10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	9

11	Załączniki	10

# Wprowadzenie - o dokumencie

## Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.

- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka

- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta

- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.

- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

## Odbiorcy

1.2.1 Zleceniobiorca: Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych

1.2.2 Członkowie zespołu:

1. Lidia Zawrzykraj

2. Marta Kociszewska

3. Piotr Kierznowski

4. Weronika Kankowska

1.2.3 Osoby do których ma dotrzeć dokument:

1. dr inż. Sławomir Gajewski

2. dr inż. Arkadiusz Szewczyk

3. dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk

## Terminologia

- Akronim projektu: GENTM – Gra Edukacyjna do Nauki Tabliczki Mnożenia

- Wireframe – szkic ekranów aplikacji, który przedstawia strukturę i rozmieszczenie elementów interfejsu, takich jak przyciski, menu czy pola tekstowe.

- Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji w celu nauki tabliczki mnożenia.

- Poziom (lekcja) – teoria + zestaw zadań dotyczących jednego działania (np. mnożenie przez 1, mnożenie przez 2 itd.) + test, odblokowywany po ukończeniu poprzedniego.

- Postać nauczyciela – element gry pełniący funkcję przewodnika i motywatora użytkownika

- Frontend – część aplikacji odpowiedzialna za interfejs użytkownika

- Backend – część aplikacji odpowiedzialna za przetwarzanie danych i logikę gry

- MVP - Minimum Viable Product, bazowa wersja aplikacji, skupiona na kluczowej wartości dla użytkownika

# Cel i założenia projektu

## Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie interaktywnej aplikacji edukacyjne w formie gry, która w atrakcyjny sposób będzie wspierać dzieci w procesie nauki i utrwalaniu tabliczki mnożenia. Gra ma za zadanie wspierać rozwój umiejętności matematycznych poprzez zabawę, motywację do regularnych ćwiczeń oraz elementy rywalizacji.

## Założenia projektu

### Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie i implementację aplikacji mobilnej z elementami grywalizacji, umożliwiającej:

- logowanie i tworzenie konta użytkownika

- realizację lekcji i poziomów odpowiadających kolejnym zakresom tabliczki mnożenia (mnożenie przez 1, 2, 3, …, 10)

- lekcje teoretyczne, ćwiczenia w postaci mini gier/zadań oraz test umiejętności na koniec każdego poziomu

- odblokowanie nowych poziomów po ukończeniu poprzednich

- ranking streaków, odznaki itd. (Semestr 2)

- postać nauczyciela/przewodnika, która prowadzi użytkownika przez kolejne etapy nauki

### Główne założenia

- Aplikacja ma być intuicyjna, angażująca, kolorowa – atrakcyjna wizualnie, z prostym interfejsem przyjaznym dla dzieci

- Użytkownik uczy się poprzez krótkie sesje – powtórki

- Nauka odbywa się w sposób progresywny – kolejne poziomy odblokowywane są dopiero po opanowaniu poprzednich

- Zastosowane elementy motywujące w postaci rankingu, odznak itd. (Semestr 2)

### Główne wymagania

- System kont użytkowników z autoryzacją (rejestracja, logowanie, zmiana hasła)

- Baza danych przechowująca informacje o postępach graczy

- Moduł lekcji z dynamicznym generowaniem zadań

- Zrozumiały i intuicyjny interfejs użytkownika

- Responsywność interfejsu (działanie na różnych urządzeniach) (Semestr 2)

### Elementy składowe produktu

- Interfejs użytkownika (ekrany: logowania/zakładania konta/zmiany hasła, poziomów, gier, profilu itd.)

- Warstwa graficzna i dźwiękowa

- Logika aplikacji (system poziomów, odblokowywanie etapów, streaki (Semestr 2), progres nauki)

- System kont i przechowywania danych

### Wstępnie planowany zakres prac

- Analiza wymagań i opracowanie projektu interfejsu

- Przygotowanie bazy danych użytkowników i wyników

- Implementacja logowania, rejestracji i walidacji danych

- Stworzenie modułu lekcji i quizów z obsługą poziomów

- Dodanie postaci nauczyciela i elementów grywalizacji

- Testy funkcjonalne i użytkowe

- Przygotowanie dokumentacji projektu.

# Organizacja projektu

## Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| Lp. | Imię i nazwisko członka zespołu | Rola w projekcie | E-mail kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lidia Zawrzykraj | Kierownik Projektu / Pomoc reszcie członków grupy (Backend/Frontend) | s198257@student.pg.edu.pl |
| 2 | Marta Kociszewska | Backend | s198143@student.pg.edu.pl |
| 3 | Piotr Kierznowski | Full-stack | s197652@student.pg.edu.pl |
| 4 | Weronika Kankowska | Frontend | s198226@student.pl.edu.pl |

## Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry | Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych |
| --- | --- |

| Opiekun | dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk | e-mail: Barbara.stwarz-graczyk@pg.edu.pl |
| --- | --- | --- |
| Klient | dr inż. Barbara Stwarz-Graczyk | e-mail: Barbara.stwarz-graczyk@pg.edu.pl |
| Koordynator katedralny | dr inż. Arkadiusz Szewczyk | e-mail: arkadiusz.szewczyk@pg.edu.pl |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

## Infrastruktura komunikacyjna

- Spotkania z opiekunem projektu

Spotkania grupy projektowej z opiekunem projektu odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca (jeżeli jest to nie możliwe wtedy w następną dostępną środę) o godzinie 10:00 Budynku A Wydziału Elektroniki - p.: Telekomunikacji i Informatyki - p.: 449

- Komunikacja z klientem/opiekunem

Za komunikację z opiekunem projektu odpowiada kierownik projektu. Odbywa się drogą mailową oraz poprzez spotkania na żywo jw.

- Postępy w projekcie

Opiekun projektu dostaje informacje zbiorcze na spotkaniach osobistych oraz może obserwować postępy w pracy poprzez udostępnione repozytorium na GitHubie.

- Spotkania grupy projektowej

Spotkania wewnętrzne członków grupy odbywają się co najmniej raz w tygodniu w formie fizycznej lub online w terminie ustalonym przez członków grupy.

- Sposoby komunikacji między członkami grupy

Członkowie grupy komunikują się poprzez kanał na Discordzie oraz poprzez repozytorium na GitHubie (issues, code review itd.)

- Wersjonowania i przekazywanie kodu

Wersjonowanie jak i generalny dostęp do kodu i dokumentacji będą się odbywały poprzez repozytorium na GitHubie.

- Koordynacja i rozwiązywanie problemów

Koordynatorem projektu jest kierownik projektu który przypisuje zadania, sprawdza kompatybilność kodu oraz informuje pozostałych członków projektu o potencjalnych problemach i koniecznych korektach.

- Dokumentacja

Dokumentacja w postaci DPP i DTP jest tworzona przez wszystkich członków zespołu. Pozostałe dokumenty takie jak plakat, projekt bazy danych itp. są tworzone przez wyznaczonych członków grupy projektowej i zatwierdzane przez kierownika zespołu (oraz pozostałych członków zespołu jeżeli jest taka konieczność).

## Zarządzanie jakością w projekcie

- Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu

Każdy etap prac będzie poddawany weryfikacji pod kątem poprawności działania, zgodności z wymaganiami oraz intuicyjności dla użytkownika. Testy funkcjonalne będą przeprowadzane po ukończeniu każdej głównej funkcjonalności, m.in. logowania, systemu poziomów, quizów, rankingu (Semestr 2) itd.

- Kontrola dokumentacji

Każdy dokument tworzony w ramach projektu będzie sprawdzany przez inną osobę niż autor, w celu wychwycenia błędów, niejasności lub braków. Przed przekazaniem dokumentów do serwisu projektowego nastąpi ich ostateczna weryfikacja przez opiekuna projektu.

- Kontrola wykonywanych prac przez członków zespołu

Prace będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem podziału zadań. Każdy członek zespołu będzie odpowiedzialny za konkretny obszar, a postępy będą omawiane podczas regularnych spotkań kontrolnych. W trakcie spotkań omawiane będą ewentualne problemy oraz proponowane poprawki.

- Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań

Na bieżąco będą konsultowane z opiekunem projektu kluczowe decyzje dotyczące wyglądu, funkcjonalności i sposobu działania aplikacji. Regularne prezentacje postępów umożliwią ocenę zgodności projektu z pierwotnymi założeniami oraz wprowadzenie niezbędnych korekt.

- Testy końcowe i ewaluacja projektu

Po zakończeniu implementacji przeprowadzone zostaną testy użytkownika w celu sprawdzenia, czy aplikacja jest intuicyjna, motywująca i spełnia funkcję edukacyjną. Uwagi testerów zostaną wykorzystane do wprowadzenia poprawek w kolejnym etapie implementacji B (Semestr 2).

# Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka | Ocena prawdop. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyjazd członka zespołu | 50% | Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/ oprogramowania wytworzonej przez tą osobę. | Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu. |
| 2. | Problemy z komunikacją w zespole | 20% | Opóźnienia w realizacji zadań. Nieporozumienia w zakresie obowiązków. | Ustalony harmonogram spotkań, korzystanie z komunikatorów zespołowych (Discord), jasny podział ról. |
| 3. | Opóźnienia w realizacji zadań | 60% | Przesunięcie terminów oddania części projektu. Niepełna funkcjonalność. | Opracowanie harmonogramu z buforem czasowym, priorytetyzacja zadań. |
| 4. | Utrata danych lub uszkodzenie plików projektu | 30% | Konieczność ponownego wykonania części prac. | Regularne commitowanie zmian na GitHubie. |
| 5. | Błędy techniczne w aplikacji | 70% | Niefunkcjonujące moduły. Niezadowolenie użytkowników. | Systematyczne testowanie kodu, poprawki po każdej iteracji. |

# Harmonogram prac zespołu projektowego

## Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

### Etap A – Semestr 1

Cel Ogólny

Stworzyć stabilny MVP z podstawowymi mechanikami gry (np. memory/test), działającą integracją Firebase (logowanie/profil), oraz przygotować dokumentację i plakat.

A1. Analiza i projekt (01.10.2025 - 5.11.2025)

Cele

- Zdefiniować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (lista gier, mechanik, profilów, nagród).

- Zaprojektować architekturę (Flutter + Flame + Firebase - authentication, firestore, storage).

- Przygotować szkice UX / flow gry i model danych.

Produkty

- Specyfikacja wymagań (krótka DPP - wymagania + user stories)

- Diagram architektury + model bazy (Firestore)

- Wireframes (makiety ekranów)

Kryteria akceptacji

- Zatwierdzona lista funkcji MVP (przez kierownika i zespół).

- Diagramy i DPP dostępne w repo.

- Plan testów użytkownika przygotowany.

Główne zadania

- Planowanie i przygotowanie projektu.

- Spisanie user stories i backlogu.

- Przygotowanie repo, CI, struktury projektu Flutter/Flame.

- Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów).

- Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu (np. czas reakcji, płynność animacji, satysfakcja gracza w testach)

A2.  Implementacja podstawowych mechanik gry (06.11.2025 - 3.12.2025)

Cele

- Utworzyć projekt Flutter z podstawową strukturą gry w silniku Flame.

- Zaimplementować pierwszy typ gry (np. memory) z działającą logiką i prostym UI.

- Zapewnić działanie na Androidzie i iOS (kompilacja, testy na emulatorach).

- Przygotować system punktacji lokalnej i pierwszą wersję profilu użytkownika.

Produkty

- Wczesna wersja aplikacji (build Android i iOS).

- Repo z działającym kodem i instrukcją uruchomienia.

- Screeny lub Krótkie wideo / demo z działania gry (w celu dokumentacji / jako materiał do prezentacji).

Kryteria akceptacji

- Gra działa na emulatorze Androida i iOS (bez krytycznych błędów).

- Użytkownik może ukończyć jedną rundę gry i zobaczyć wynik.

- Kod projektu dostępny w repozytorium.

Główne zadania

- Utworzenie projektu Flutter i integracja Flame Engine.

- Implementacja głównego loopu gry i logiki poziomów.

- Przygotowanie ekranów: menu / ekranu początkowego, start, wynik.

- Testy kompatybilności Android/iOS.

- Usprawnienia UX (responsywność, rozmiary ekranów).

A3. Integracja z Firebase i rozwinięcie MVP (4.12.2025 - 07.01.2026)

Cele

- Zaimplementować logowanie użytkownika (Firebase Auth).

- Umożliwić zapisywanie wyników i postępów w Firestore.

- Rozszerzyć grę o drugi tryb (np. test matematyczny / quiz).

- Ustabilizować wersję MVP na Android i iOS.

Produkty

- Działający MVP (wersja wewnętrzna APK/IPA).

- Repozytorium z pełnym kodem źródłowym i instrukcją uruchomienia.

- Zestaw testów manualnych dla kluczowych funkcji.

Kryteria akceptacji

- Logowanie i zapis wyników działają poprawnie (Firebase Auth + Firestore).

- MVP działa na urządzeniach z Androidem i iOS-em.

- Przejście podstawowych scenariuszy gry bez błędów krytycznych.

Główne zadania

- Integracja Firebase Auth i Firestore.

- Weryfikacja i testy synchronizacji danych.

- Implementacja drugiego trybu gry (quiz/test).

- Naprawa błędów z testów A2, optymalizacja animacji.

- Wstępne testy użytkowników (wewnętrzne).

- Przygotowanie planu backupu danych i wersjonowania konfiguracji Firebase.

A4. Dokumentacja I semestru i plakat (08.01.2026 — 21.01.2026)

Cele

- Ukończyć wersję DPP i DTP (stan na koniec semestru I).

- Przygotować plakat informacyjny (wersja I).

- Przeprowadzić testy z użytkownikami.

Produkty

- DPP (wersja I), DTP (wersja I).

- Plakat informacyjny (wersja I).

- Raport z testów użytkowników.

- Prezentacja Wyników pracy z semestru I (.pptx).

- Archiwum wersji kodu.

Kryteria akceptacji

- DPP i DTP zawierają wszystkie punkty ze wzorca dokumentu.

- Plakat zgodny ze wzorcem i zatwierdzony przez zespół.

- Wyniki testów w dokumentacji (opis błędów i poprawek).

- Prezentacja zawierająca wszystkie wymagane elementy.

Główne zadania

- Uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej.

- Podsumowanie wyników testów MVP.

- Opracowanie plakatu zgodnie ze wzorem.

- Opracowanie prezentacji projektu.

- Archiwizacja materiałów semestru I.

### Etap B (nazwa etapu)

# Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

## Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

### A1 - Spisanie user stories, backlogu i kryteriów akceptacji.

Osoba odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Przygotowanie repo, CI, struktury projektu Flutter/Flame

Osoba odpowiedzialna: Piotr Kierznowski

### A1 - Ustalenie zasad pracy (branching, code review, format dokumentów)

Osoba odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu

Osoba odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj

### A1 - Diagram architektury + model bazy (Firestore)

Osoby Odpowiedzialne: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.6	A1 - Wireframes
		Osoby odpowiedzialna: Weronika Kankowska, Lidia Zawrzykraj

6.1.7	A2 – Przygotowanie projektu Flutter i integracja Flame Engine
		Osoby odpowiedzialna: Piotr Kierznowski

6.1.8	A2 – Implementacja głównego loopu gry i logiki poziomów
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska, Piotr Kierznowski

6.1.9	A2 – Przygotowanie ekranów: menu / ekranu początkowego, start, wynik
		Osoby odpowiedzialna: Weronika Kankowska

6.1.10	A2 – Testy kompatybilności Android/iOS
		Osoby odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj

6.1.11	A2 – Usprawnienia UX (responsywność, rozmiary ekranów)
		Osoby odpowiedzialna: Piotr Kierznowski, Lidia Zawrzykraj

6.1.12	A3 – Integracja Firebase Auth i Firestore
		Osoby odpowiedzialna: Piotr Kierznowski, Marta Kociszewska

6.1.12	A3 – Weryfikacja i testy synchronizacji danych
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska

6.1.12	A3 – Implementacja drugiego trybu gry (quiz/test)
		Osoby odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj, Piotr Kierznowski, Weronika Kankowska

6.1.12	A3 – Naprawa błędów z testów A2, optymalizacja animacji
		Osoby odpowiedzialna: Lidia Zawrzykraj

6.1.12	A3 – Wstępne testy użytkowników (wewnętrzne)
		Osoby odpowiedzialna: Weronika Kankowska, Piotr Kierznowski

6.1.12	A3 – Przygotowanie planu backupu danych i wersjonowania konfiguracji Firebase
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska

6.1.13	A4 – Uzupełnienie dokumentacji projektowej i technicznej
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska, Lidia Zawrzykraj

6.1.14	A4 – Podsumowanie wyników testów MVP
		Osoby odpowiedzialna: Weronika Kankowska, Piotr Kierznowski

6.1.15	A4 – Opracowanie plakatu zgodnie ze wzorem
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska

6.1.16	A4 – Opracowanie prezentacji projektu
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska

6.1.17	A4 – Archiwizacja materiałów semestru I
		Osoby odpowiedzialna: Marta Kociszewska, Lidia Zawrzykraj

# Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

## Ogólny opis planowanego produktu

Planowanym produktem jest interaktywna gra edukacyjna służąca do nauki tabliczki mnożenia w atrakcyjny i angażujący sposób. Aplikacja ma na celu wspomaganie dzieci w wieku szkolnym w utrwalaniu umiejętności mnożenia poprzez zabawę.

Główne cechy produktu:

- podział nauki na poziomy odpowiadające kolejnym działaniom (mnożenie przez 1, przez 2, przez 3 itd.);

- system odblokowywania kolejnych poziomów dopiero po ukończeniu poprzednich;

- postać nauczyciela (przewodnika) prowadząca użytkownika przez lekcje;

- quizy i mini-gry sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia;

- elementy grywalizacji: punkty, osiągnięcia, poziomy doświadczenia i ranking graczy;

- system logowania pozwalający zapisywać postępy użytkownika;

- intuicyjny interfejs dopasowany do dzieci (kolorowy, prosty i przyjazny)

- komunikaty zwrotne informujące o błędach lub sukcesach (np. poprawne/niepoprawne odpowiedzi, nieprawidłowy login itp.).

Produkt będzie dostępny jako aplikacja mobilna umożliwiająca naukę w trybie indywidualnym.

## Wymagania minimalne dla produktu

Wymagania te definiują bazową funkcjonalność MVP, którą zespół zobowiązał się dostarczyć w I semestrze:

- Obsługa trzech trybów edukacyjnych: Aplikacja musi umożliwiać naukę poprzez grę Memory, Quiz wyboru (1 z 4) oraz Test Otwarty z wpisywaniem odpowiedzi.

- System autoryzacji i profili: Użytkownik musi mieć możliwość utworzenia konta i zalogowania się przy użyciu adresu e-mail (integracja z Firebase Auth).

- Architektura Offline-First: Aplikacja musi umożliwiać przeprowadzenie sesji gry bez dostępu do Internetu i zapisywać wyniki lokalnie.

- Synchronizacja danych: Po odzyskaniu połączenia z siecią, wyniki zapisane lokalnie muszą zostać automatycznie przesłane do chmury (Firebase Firestore).

- Wieloplatformowość: Kod źródłowy musi pozwalać na zbudowanie działającej wersji aplikacji na systemy Android oraz iOS.

- Responsywność interfejsu: UI musi poprawnie wyświetlać się na różnych rozdzielczościach ekranów telefonów.

- Mechanika Progresji: System odblokowywania kolejnych etapów nauki. Warunkiem odblokowania poziomu N+1 jest pozytywne zaliczenie testu (egzaminu) na poziomie N.

- System rywalizacji: Wprowadzenie rankingów opartych na danych z Firestore, umożliwiający porównywanie wyników między użytkownikami

Metody weryfikacji:

- Testy manualne: Przejście pełnych scenariuszy użytkownika (od rejestracji po zakończenie gry) na fizycznych urządzeniach i emulatorach

- Inspekcja bazy danych: Weryfikacja w konsoli Firebase, czy dokumenty tworzą się poprawnie po synchronizacji

## Warunki odbioru

Projekt zostanie uznany za zrealizowany zgodnie z założeniami etapu A (Semestr 1) pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

- Stabilność MVP: Aplikacja przechodzi bez błędów krytycznych główne scenariusze: logowanie - wybór poziomu - rozgrywka - zapis wyniku.

- Poprawność Synchronizacji: Testy wykazują, że dane zapisane w trybie offline są poprawnie przesyłane do bazy Firestore niezwłocznie po uzyskaniu połączenia z Internetem.

- Zgodność Modelu Danych: Struktura w Firebase jest zgodna z zaplanowaną architekturą.

- Dostępność Repozytorium: Pełny kod źródłowy z udokumentowaną historią zmian (Issues/PRs) znajduje się w repozytorium GitHub.

- Zatwierdzenie Dokumentacji: Dokumenty DTP i DPP są spójne z faktycznie zaimplementowanymi modułami i zostały zaakceptowane przez opiekuna projektu.

- Prezentacja Wyników: Przygotowano plakat informacyjny oraz prezentację (.pptx) rzetelnie podsumowującą osiągnięte kamienie milowe.

# Postanowienia

## Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Na podstawie prac zrealizowanych w Etapie A oraz analizy bieżącego stanu projektu, zespół podjął następujące decyzje dotyczące dalszego rozwoju aplikacji:

- Przesunięcie pełnej integracji z usługami Firebase: Ze względu na niespodziewanie duży nakład pracy związany z implementacją autorskiego systemu synchronizacji danych w trybie offline-first oraz koniecznością optymalizacji silnika gier Flame, podjęto decyzję o przeniesieniu pełnej integracji zaawansowanych modułów backendowych (w tym funkcji administracyjnych) na drugi semestr. Priorytetem w obecnym etapie było zapewnienie stabilności fundamentów technicznych i płynności mechanik gier w wersji MVP.

- Przeniesienie pogłębionych testów użytkowników: Z uwagi na ograniczony czas w końcowej fazie pierwszego semestru oraz chęć przeprowadzenia badań na produkcie o wyższej dojrzałości technologicznej (uwzględniającym system progresji poziomów), kompleksowe testy z grupą docelową (dzieci) zostaną zrealizowane w początkowej fazie drugiego semestru.

## Inne postanowienia

# Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 09.10.2025 21:15 - Discord

Agenda:

- Wstępne ustalenia projektowe

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Wstępne funkcjonalności aplikacji: ranking, statystyki, odznaki/puchary, gry typu: memory/połącz, testy/powtórki, postać prowadząca/nauczyciel, zwiększana trudność z czasem, poziomy, profil użytkownika, statystyki.

Kolejne spotkanie:

Data: 17.11.2025, 10:00

Cel: Stworzenie harmonogramu.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 17.10.2025 10:00 - Discord

Agenda:

- Ustalenie harmonogramu pracy na semestr 1

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Drobne poprawki w harmonogramie.

Deadline: 24.10.2025, 09:15

Kolejne spotkanie:

Data: 24.10.2025, 09:15

Cel: przypisanie zadań z etapu A1 do członków grupy projektowej.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 24.10.2025 09:15 - Osobiście

Agenda:

- Przypisanie zadań z etapu A1 do członków grupy projektowej.

- Ustalenie terminu kolejnego spotkania.

Najważniejsze ustalenia:

Piotr Kierznowski – repozytorium.

Piotr Kierznowski, Marta Kociszewska - Struktura bazy danych

Weronika Kankowska, Lidia Zawrzykraj – Wireframes

Lidia Zawrzykraj - backlog, kryteria akceptacji

Kolejne spotkanie:

Data: 31.10.2025, 12:30

Cel: Omówienie postępów pracy.

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 31.10.2025 12:30 - Discord

Agenda:

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A1

- Omówienie Interfejs vs baza danych

- Ustalenie kolejnych terminów

Najważniejsze ustalenia:

Wprowadzić poprawki w bazie danych ustalone na spotkaniu.

Dokończyć wireframe’y aby odpowiadały ustaleniom w wymaganiach funkcjonalnych.

Deadline: 4.11.2025, 10:00

Kolejne spotkanie:

Data: 4.11.2025, 10:00

Cel: podsumowanie etapu A1

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 04.11.2025 10:00 - Osobiście

Agenda:

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A1

- Omówienie Interfejs vs baza danych

- Ustalenie kolejnych terminów

Najważniejsze ustalenia:

Wprowadzić poprawki w bazie danych ustalone na spotkaniu.

Dokończyć wireframe’y aby odpowiadały ustaleniom w wymaganiach funkcjonalnych.

Deadline: 4.11.2025, 10:00

Kolejne spotkanie:

Data: 5.11.2025, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A1.

## Spotkanie z opiekunem dnia 05.11.2025 10:00 – Osobiście

Agenda:

- Przedstawienie efektów pracy z etapu A1

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A2

Najważniejsze ustalenia:

Kolejne spotkanie:

Data: 3.12.2025, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A2

## Spotkanie z opiekunem dnia 03.12.2025 10:00 – Osobiście

Agenda:

- Przedstawienie efektów pracy z etapu A2

- Omówienie postępów w pracy nad etapem A3

Najważniejsze ustalenia:

Kolejne spotkanie:

Data: 21.01.2026, 10:00

Cel: Przedstawienie efektów pracy z etapu A3, przedstawienie gotowego produkty, prezentacji i plakatu, weryfikacja i akceptacja dokumentacji

## Spotkanie z klientem dnia ...

{Opis wg informacji z 9}

<do uzupełnienia>

# Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

{Raport końcowy dotyczy całego projektu (obu semestrów) i powinien zawierać podsumowanie całości prac i wyników, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób; punkt ten ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia, przewidywana objętość tego punktu to 3-6 stron (części merytorycznej); należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG; raport końcowy powinien odnosić się do dokumentacji technicznej DTP, nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem i podsumowaniem wyników}

## Cel projektu i planowany zakres realizacji

{Sformułowany cel projektu, ewentualnie modyfikacje celu w trakcie realizacji, przedstawienie początkowych wymagań projektowych postawionych w I i II semestrze, omówienie planowanego sposobu realizacji i odniesienie do faktycznych wyników projektu}

<do uzupełnienia>

## Opis ogólny projektu

{W projektach, w których realizowana jest część większego systemu lub urządzenia, opis musi zawierać opis całego systemu lub urządzenia w docelowym kształcie oraz wyraźne wyjaśnienie, jakie części tego systemu lub urządzenia były dostępne w momencie rozpoczęcia projektu, a jakie zespół projektowy zrealizował (lub miał zrealizować) samodzielnie. Wprowadzenie musi zawierać ponadto opis części systemu lub urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Opis musi uwzględniać uszczegółowienie wymagań projektowych i ich modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji projektu.

Dla projektów stanowiących zamkniętą całość (urządzenie, układ, aplikacja) wprowadzenie musi zawierać ogólną charakterystykę tworzonego rozwiązania (urządzenia, układu, aplikacji) i jego środowiska pracy.}

<do uzupełnienia>

## Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

{Przedstawienie procesu realizacji projektu: środowisko/a sprzętowe i/lub programistyczne wykorzystane w realizacji projektu, rzeczowy opis głównych prac wykonanych w I i II semestrze, z podaniem krótkiej ich charakterystyki; może być tabela, wskazanie rozbieżności w stosunku do planu z punktu 2.2;

<do uzupełnienia>

## Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

{Należy wyspecyfikować i opisać zakres użycia wykorzystywanych środowisk sprzętowych i programowych oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: biblioteki, API, GUI, programy open-source, software wygenerowany przez narzędzia AI, zestawy uruchomieniowe, gotowe moduły, układy elektroniczne, części mechaniczne, konstrukcje itp. W każdym przypadku należy wskazać, które elementy wytworzono w całości samodzielnie, a które były dostępne z góry; należy wyspecyfikować wszystkie użyte technologie informatyczne, w tym np.: API, GUI, narzędzia informatyczne, oprogramowanie gotowe, gotowe skrypty, programy open-source itd. oraz gotowe układy, moduły elektroniczne, części mechaniczne itp.}

<do uzupełnienia>

## Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

{Specyfikacja i opis użytych/wytworzonych narzędzi generatywnych AI w projekcie; jeśli projekt opiera się na AI lub dotyczy wytworzenia narzędzi związanych z AI, to należy zrobić krótką charakterystykę zakresu użycia/wytworzenia AI oraz roli AI w projekcie.

Jeżeli projekt nie dotyczy AI ani nie wykorzystuje narzędzi AI, to należy wpisać: „nie dotyczy”}

<do uzupełnienia>

## Osiągnięte wyniki

{Opis uzyskanego wyniku końcowego; krótka charakterystyka funkcji/parametrów technicznych; może, ale nie musi, zawierać propozycje ulepszeń, kierunki dalszych prac.; opis odnosi się do dokumentu DTP - nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem wyników}

<do uzupełnienia>

## Charakterystyka pracy zespołowej

{Tu należy rzeczowo wskazać, kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wskazać wkład poszczególnych osób w proces tworzenia produktu, dokumentowania, obsługi systemu SPG, współpracy z klientem, opiekunem itp.; należy wykazać jak realizowano pracę zespołową; może być tabela}

< kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wkład szczególny osób w proces>

<do uzupełnienia>

## Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

{Dotyczy wszystkich dokumentów z SPG - pełna lista aktualnych-końcowych wersji dokumentów, wypracowanych w trakcie realizacji projektu przez 2 semestry, w szczególności:

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 1 semestru (zgodną z treścią raportu semestralnego), ale w najnowszych wersjach (jeśli podlegały korekcie, rozszerzeniu itp.)

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 2 semestru w najnowszych wersjach, w tym również wpisujemy, włącznie z plakatem, zgłoszeniami publikacji, potwierdzeniami przyjęcia, tekstem publikacji – jeśli dotyczy}

<do uzupełnienia>

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku umieszczonego w SPG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Harmonogram Pracy na 1 Semestr | harmonogram_pracy_zespolu_projektowego.docx |
| 2 | Dokumentacja techniczna projektu | PG_WETI_DTP_wer.1.5.docx |
| 3 | Plakat | projekt-grupowy-plakat.docx |
| 4 | Prezentacja | projekt-grupowy-prezentacja.docx |

# Załączniki

{Jeśli jakieś są}

<do uzupełnienia>